附件2

中央对地方专项转移支付区域绩效目标申报表(2017年度)

| 专项名称 |  |  |  | 中央广播电视节目无线覆盖工程数字化信号运行维护资金 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  |  | 国家新闻出版广电总局 |  | 专项实施期 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  |  |  | 福建省财政厅 |  | 省级主管部门 |  | 福建省新闻出版广电局 |  |  |
| 资金 情况 （万元） | 实施期金额： |  |  |  |  | 年度金额： |  | 2063万元（预算） |  |  |
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | 其中：中央补助 |  | 2063万元 |  |  |
|  | 地方资金 |  |  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 实施期目标 |  |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |  |
|  | 目标1： 目标2： 目标3： |  |  |  |  | 为广播电视节目无线数字化覆盖提供年度运行维护资金，确保相关发射机系统能够长期稳定运行，确保相关设备能够得到及时维护，实现12套中央电视节目的无线数字化覆盖和试点3套中央广播节目的无线数字化覆盖。推动实现基本公共文化服务均等化，切实保障人民群众基本文化权益，达到一定社会效益。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 目标完成情况 |
|  | 投 入 | 数量指标 | 指标1： |  |  | 资金落实情况 | 成本控制率 |  | 成本控制率=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算申报数。此项指标控制在110%以内。 | 100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |  | 申报时效性 |  | 能够按照要求及时申报运行维护资金，确保相关发射机系统长期稳定运行。 | 及时安排下达年度运维资金。 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  | 实际支出情况 | 资金使用率 |  | 资金使用率=实际使用资金/实际到位资金。此项指标达到90%以上。 | 将中央财政拨付的运维资金全部安排下达各发射台站。 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  | 支出规范性 |  | 项目资金支出符合规定，能够做到专款专用，无违规违纪现象。 | 开展运维资金管理使用情况检查，督促各发射台站按规定严格项目资金使用，做到专款专用。 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产 出 与 效 益 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 产出 | 无线数字化覆盖的电视发射台站 |  | 在相关台站实现12套中央电视节目的无线数字化覆盖。 | 在67个电视发射台站实现12套中央电视节目的无线数字化覆盖。 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  | 无线数字化覆盖的广播广播台站 |  | 在广播试点台站实现3套中央广播节目的无线数字化覆盖。 | 由于总局统一招标的广播发射机尚未供货，各广播发射台站工程建设任务尚未完成。 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 社会效益 | 社会效益 |  | 通过开展广播电视节目无线数字化覆盖，推动实现基本公共文化服务均等化，切实保障人民群众基本文化权益，达到一定社会效益。 | 通过开展广播电视节目无线数字化覆盖，推动实现基本公共文化服务均等化，切实保障人民群众基本文化权益。 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  | 可持续效益 | 可持续效益 |  | 通过开展广播电视节目无线数字化覆盖，巩固基层文化阵地，促进在全社会形成积极向上的精神追求和健康文明的生活方式。 | 通过广播电视节目无线覆盖，将党的声音传达到基层，进一步巩固文化阵地，促进形成积极向上的精神追求和健康文明的生活方式。 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  | 服务对象满意度 | 满意度调查 |  | 对部分县（市、区）以随机询问用户的方式验证广播电视无线数字化覆盖效果。满意度达到90%以上。 | 下基层调研中采用随机询问的方式开展满意度调查，用户满意度基本能达90%以上。 |
|  | 项 目 管 理 | …… | 指标1： |  |  | 目标管理 | 目标的合理性 |  | 省局组织开展调研，了解广播电视无线数字化覆盖基本情况（包括发射系统总体运行情况，播出时长、播出功率、设备日常运行维护情况等），并以此确定运行维护资金分配方案。 | 按照广播电视无线数字化覆盖基本情况（包括发射系统总体运行情况，播出时长、播出功率、设备日常运行维护情况等）确定运行维护资金分配方案。 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  | 目标完成率 |  | 省局根据各台站发射机日常运行维护情况分配年度运行维护资金，实际拨付运维资金占实际到位运维资金90%以上。 | 100%(已将年度运行维护资金全部拨付各台站)。 |
|  |  | …… |  |  |  | 组织管理 | 管理制度保障 |  | 贯彻落实总局的相关管理实施办法，设定具体工作管理办法。 | 能够按要求贯彻落实总局的相关管理实施办法，制定具体工作管理办法。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 支撑条件保障 |  | 有健全的组织管理机构、相关技术人员、信息渠道保障项目得以落实。 | 各台站均有健全的组织管理机构、相关技术人员、信息渠道保障项目得以落实。 |
|  |  |  |  |  |  | 财务管理 | 财务制度健全性 |  | 财务管理制度健全。 | 能够进一步建立健全财务管理制度，并严格执行。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 财务管理有效性 |  | 各项数据统计、审核、资金拨付及监督环节依照规定有序推进。 | 严格按照规定执行财务管理制度。 |